Додаток 5
до Положення про громадський

бюджет міста Києва

Узагальнений річний звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

| N з/п | ID | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 357 | Скейт парк на березі Дніпра ("Зона Здоров'я", м. Лівобережна) | Роботи виконані, фактичний термін реалізації 08.17-11.17р. | 954,7 | 954,7 | 0,0 | Встановлено фігури та елементи для катання на скейтах, роликах, велосипедах на березі Дніпра ("Зона Здоров'я", м. Лівобережна) | 954,7 | 954,7 | Встановлено фігури та елементи для катання на скейтах, роликах, велосипедах, які дають змогу займатися спортом як молодшого так і старшого віку. |
| 2 | 27 | Реконструкція міської "Зони Здоров'я" на Лівому березі Дніпра | Роботи виконані, фактичний термін реалізації 07.17-11.17р | 721,4 | 495,3 | 226,1 | Влаштовано асфальтну доріжку, встановлено спортивні тренажери, встановлено дитячий майданчик та елементи (гойдалка, пісочниця, карусель). Проведено озеленення території, встановлено лавки та металевий паркан. | 721,4 | 687,0 | Проведено благоустрій території, встановлений дитячий майданчик та елементи які дають змогу дітям відпочивати на березі Дніпра. Спортивні елементи дають змогу займатися спортом жителям мікрорайону. |
| 3 | 451 | Іноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл | Роботи виконані, фактичний термін реалізації | 997,1 | 900 | 97,1 |  | 900,0 | 900,0 | Комп’ютерні комплекси встановлені в навчальні заклади, перевірені, налаштовані та використовуються працівниками та учнями закладів |
| 4 | 438 | Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер | Роботи виконані частково, фактичний термін реалізації 10.17-12.17р. | 980,7 | 447,2 | 533,5 | Розроблено проектну документацію, проведено монтаж та пусконаладку обладнання | 980,7 | 447,2 | Проект реалізовано частково. Система змонтована на 30 %. На сьогоднішній день система відеонагляду працює в тестовому режимі. Відповідно до бачення автора встановлення системи відеоспостереження на території мікрорайону «Русанівка» планувалося реалізувати за три роки. Система відеоспостереження буде складатися загалом з 15 дільниць, які у свою чергу об'єднуються у загальну систему відеоспостереження. |
| 5 | 145 | Заміна старого ліфта поліклініки вул. Ентузіастів, 49 | Роботи виконані, фактичний термін реалізації 08.17-11.17р. | 800,0 | 797,5 | 2,5 | Замінено 2 ліфти | 799,9 | 797,5 | Відремонтовано 2 ліфти в будівлі на вул. Ентузіастів, 49 |
| 6 | 147 | Заміна вікон в амбулаторії ЗПСМ №8, вул. Курнатовського, 7 | Роботи виконані, фактичний термін реалізації 04.17-11.17р. | 811,0 | 631,1 | 179,9 | Замінено вікна | 648,9 | 631,1 | Встановлено вікна в будівлі за адресою вул. Курнатовського, 7 |
| 7 | 148 | Заміна вікон в Центрі ПМСД №1, вул. П. Запорожця, 26 | Роботи виконані, фактичний термін реалізації 04.17-11.17р. | 870,0 | 864,3 | 5,7 | Замінено вікна | 867,7 | 864,3 | Встановлено вікна в будівлі за адресою вул. Петра Запорожця, 26 |
| 8 | 161 | Турбота міста про майбутнє здоров'я дітей, просп. П. Тичини, 12, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5 | Роботи виконані, фактичний термін реалізації 06.17-10.17р. | 700,0 | 700,0 | 0,0 | Встановлені системи озонування басейнів | 700,0 | 700,0 | Встановлено систему озонування басейнів на просп. Павла Тичини, 12, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5 |
| 9 | 201 | Благоустрій території КНП "ЦПМСД №2 Дніпровського району» з облаштуванням центрального входу, просп. П. Тичини, 22 | Роботи виконані, фактичний термін реалізації 06.17-11.17р. | 985,0 | 985,0 | 0,0 | Проведено благоустрій території | 985,0 | 985,0 | Проведено благоустрій території на просп. Павла Тичини, 22 в облаштування центрального входу |

ФОТОЗВІТИ виконаних проектів

ID 537 Скейт парк на березі Дніпра ("Зона Здоров'я", м. Лівобережна)

ID 27 Реконструкція міської "Зони Здоров'я" на Лівому березі Дніпра

ID 451 Іноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл

ID 438 Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер

ID 145 Заміна старого ліфта поліклініки вул. Ентузіастів, 49

ID 147 Заміна вікон в амбулаторії ЗПСМ №8, вул. Курнатовського, 7

ID 148 Заміна вікон в Центрі ПМСД №1, вул. П. Запорожця, 26

ID 161 Турбота міста про майбутнє здоров'я дітей, просп. П. Тичини, 12, вул. Митрополита

ID 201 Благоустрій території КНП "ЦПМСД №2 Дніпровського району» з облаштуванням центрального входу, просп. П. Тичини, 22